****

数学与计算机科学学院

**卓越班本科生企业实践周报**

**题 目：\_\_\_\_\_\_第十一周实习周报\_\_\_\_\_\_**

**学 号：\_\_\_\_\_\_041803101\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**姓 名： 陈曼 \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**校外指导教师： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （签名）**

**校内指导教师： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （签名）**

**实 习 单 位 ： 福州海康威视数字技术有限公司**

**2021年 10 月 19 日**

**实习实践周报 第 11 周 起止时间： 2021年10月18日 至 2021年10月24日**

**周报内容：**

具体包括：①本周工作计划，②本周完成工作情况，③下周工作计划

**（不少于400字，此页不够请附页。）**

本周工作计划：

1. 监管总队视频切片。
2. 罗星看板信息发送。
3. 罗星执法办案门楣。

本周完成工作情况：

1. 监管总队视频切片：选择时间点和监控点数据获取视频信息；点击每条视频信息可以查看视频或视频切片信息，从视频切片进入就从这个切片的时间点开始播放。
   1. 用表格做的效果不好，因为这种列表图片才是重点，在表格中查看图片太小了，因此在产品的要求下改成左图右文字的展示方式。
   2. 播放视频功能，计划用webcontrol，但这个插件只能在arm环境下测，开发困难；在产品的建议下换成H5Player，不需要插件也能播放，方便开发和使用。
2. 罗星看板信息发送：看板上表格展示信息内容，点击查看和发送打开不同弹框。
3. 罗星执法办案门楣：把询问和讯问区分开，根据获取到的字段值选择显示询问还是讯问，还有空闲状态下房间只显示名称的功能。改完后部署到现场显示器上发现没有改变，查看前端打包没问题后反馈给现场，仍然没有解决方式。最后在公司内部服务器部署后发现问题，前端包没问题，只是服务器需要重启。将重启方案告知现场后解决问题。

下周工作计划：

1. 支援研发二组，做应急广播项目。

校外指导教师意见：

校内指导教师意见：